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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SINIMBU

PODER EXECUTIVO

_____________________________________________________________________________________

OBRAS, CONVÊNIOS (obras e aquisição de máquinas e equipamentos) e FINANCIAMENTOS
NOVEMBRO/2020

Todos os dados foram levantados em 30/11/2020
	Ano
	Local da Obra e/ou Convênio
	Objeto
	Valor
	Estágio
	% Executado ou informação

	2013
	Todo o território do Município
	Patrulha Agrícola mecanizada (ROLO COMPACTADOR)
	R$ 245.000,00
	Finalizado e prestação de contas aprovada
	100

	2014
	Linha São João, Interior
	Fechamento de quadra esportiva na Localidade de Linha São João
	R$ 250.000,00
	Finalizado e prestação de contas concluída
	100

	2014
	Todo o território do Município
	Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada (TRATOR AGRÍCOLA E IMPLEMENTOS)
	R$ 150.000,00
	Finalizado e prestação de contas aprovada
	100

	2014
	Todo o território do Município
	Aquisição Implementos Agrícolas (ARADO, ENSILADEIRA, GRADE, PLANTADEIRA)
	R$ 103.642,98
	Finalizado e prestação de contas concluída
	100

	2016
	Linha Branca
	Fechamento de quadra poliesportiva na Linha Branca
	R$ 244.000,00
	Finalizado e prestação de contas iniciada por antecipação
	100

	2016
	Diversas ruas do Centro
	Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas na Zona Urbana de Sinimbu RS
	R$ 1.603.853,39
	Em execução
	85

	2017
	Rua José Miguel Backes, centro
	Pavimentação com Blocos Intertravados de Concreto em Vias Públicas

Urbanas no Município de Sinimbu/RS (Rua José Miguel Backes)
	R$ 311.443,93
	Finalizado e prestação de contas aprovada
	100

	2017
	Todo o território do Município
	1 Veículo e Equipamentos
	R$ 200.000,00
	Proposta paga
	100

	2017
	Todo o território do Município
	Veículo de Transporte Sanitário (10 e 17 pessoas)
	R$ 210.000,00
	Proposta paga
	100

	2017
	EMEI Criança Feliz
	Infraestrutura para a Educação Básica – no Estado do Rio Grande do Sul – Ampliação da Creche
	R$ 250.000,00
	Executado e em fase de prestação de contas
	100

	2017
	Linha Cinco e Linha Almeida, Interior
	Implantar Sistema de Abastecimento de Água no Município de Sinimbu/RS
	R$ 658.381,18
	Em execução (fase de análise do projeto)
	4,58

	2017
	Linha Inverno, Linha Pintado e Alto Rio Pequeno
	Reconstrução – Ponte Linha Inverno, Linha Pintado, Alto Rio Pequeno 1 e Alto Rio Pequeno 2
	R$ 4.102.220,04
	Em execução
	95,89

	2017
	Sinimbu
	Obras de Qualificação Viária do Município de Sinimbu/RS
	R$ 2.381.274,98
	Aguardando licitação
	0

	2017
	Linha Pinhal

Santo Antônio
	Reconstrução Ginásio Linha Pinhal Santo Antônio
	R$ 1.398.797,81
	Em execução
	71

	2017
	Sinimbu
	Ambulância Tipo “A”
	R$ 80.000,00
	Proposta paga
	100

	Ano
	Local da Obra e Convênios
	Objeto
	Valor
	Estágio
	% Executado ou informação

	2017
	Sinimbu
	Equipamento
	R$ 40.000
	Proposta paga
	100

	2018
	Sinimbu
	Incremento PAB (limite R$ 649 mil)
	R$ 110.000,00
	Proposta autorizada

Aguardando empenho
	0

	2018
	Todo o território do Município
	Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários para o Município de Sinimbu/RS (RETRO 4x4)
	R$235.133,66
	Prestação de Contas Concluída
	100

	2018
	Sinimbu
	Estruturação de Rede e Serviços de Atenção Básica de Saúde – Equipamentos
	R$ 100.000,00
	Proposta paga
	100

	2018
	Sinimbu
	Manutenção de Unidades de Saúde – Incremento MAC – CNES2236346 – Hospital Sinimbu
	R$ 250.000,00
	Proposta paga
	100

	2019
	Sinimbu
	Incremento pab (teto do Município é R$ 703.902,00)
	R$ 300.000,00
	Executado
	100

	2019
	Sinimbu
	Incremento pab (teto do Município é R$ 703.902,00)
	R$ 100.000,00
	Prestação de contas enviada para análise
	100

	2019
	Todo o território do Município
	Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários

para o Município de Sinimbu/RS ( CAMINHÃO CAÇAMBA 4x2)
	R$ 270.000,00
	Em execução - licitado
	0

	2019
	Todo o território do Município
	Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários

para o Município de Sinimbu/RS ( ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 150hp)
	R$ 450.000,00
	Em execução - licitado
	0

	2019
	Linha Branca

e Linha Estância
	Implantar de infraestrutura esportiva no Município de Sinimbu/RS

(LINHA BRANCA E LINHA ESTÂNCIA)
	R$ 439.750,00
	Em execução (projeto aprovado, aguardando autorização para licitar)
	0

	2019
	Todo o território do Município
	Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários

para o Município de Sinimbu/RS (ESCAVADEIRA

HIDRÁULICA 105hp 14t)
	R$ 388.000,00
	Em execução - licitado
	0

	2019
	Lª São João
	Pavimentação de estrada vicinal no Município de Sinimbu/RS

(Pav. Blocos Concreto Lª São João)
	R$ 347.120,10
	Em execução (para licitar)
	0

	2019
	Todo o território do Município
	Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários

para o Município de Sinimbu/RS (CAMINHÃO CAÇAMBA 4x2)

	R$ 300.303,00
	Em execução - licitado
	0

	2019
	Sinimbu
	Ônibus Rural Escolar – ORE 2
	R$ 226.550,00
	Empenhado
	0

	Ano
	Local da Obra 
	Objeto 
	Valor
	Estágio
	% Executado ou informação

	2020
	Sinimbu
	Incremento PAB (teto R$ 1.031.805,00)
	R$ 100.000,00
	Proposta paga
	100

	2020
	Sinimbu
	Incremento PAB (teto R$ 1.031.805,00)
	R$ 50.000,00
	Proposta paga
	100

	2020
	Sinimbu
	Incremento PAB (teto R$ 1.031.805,00)
	R$ 50.000,00
	Proposta paga
	100

	2020
	Sinimbu
	Incremento PAB (teto R$ 1.031.805,00)
	R$ 300.000,00
	Proposta paga
	100

	2020
	Sinimbu
	Incremento MAC – Hospital Sinimbu (teto R$ 416.383,00)
	R$ 100.000,00
	Proposta paga
	100

	2020
	Sinimbu
	Incremento MAC – Hospital Sinimbu (teto R$ 416.383,00)
	R$ 100.000,00
	Proposta paga
	100

	2020
	Sinimbu
	40 Notebook educacional – Educação Conectada
	R$ 100.000,00
	Aguardando liberação
	0

	2020
	Av. Pedro

Backes e

Rua Lindolfo Kannenberg
	Pavimentação Asfáltica em Vias Públicas Urbanas no Município

de Sinimbu/RS – Av. Pedro Backes e Rua Lindolfo Kannenberg
	R$ 240.000,00
	Em execução (fase de projeto)
	0




__________________________________________________________________________________________________________
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“DOE ORGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS”


